|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | Blatt 1 von 1  Status: Abgeschlossen | |
| Arbeitspaket-Titel: Karte | | | PSP-Code: 2.1.0 |
| Projektname: BigMap | | Projekt-Nr.: 2024/BM | Datum: 13.06.2024 |
| Aktivitäten:  * Darstellung der Karte (5%) * Anzeige der Filialen (25%) * Anzeige zusätzlicher Informationen einer Filiale (40%) * Unterteilung der Fläche je nächstgelegene Filiale (60%) * Anzeige auf Deutschland begrenzen (70%) * Kartenanzeige der (un)besuchten Filialen (80%) * Bewertungssystem (Sterne und Kommentare) (100%) | | | Verantwortlich: K. Birkhoven |
| Beteiligt: N. Ettner |
| Start: 16.06.2024 |
| Ende: 14.07.2024 |
| Ziele/Ergebnisse: Die Karte wird mitsamt den Filialen, deren Bereich und den dazugehörigen Informationen angezeigt. Die Interaktion zum Bewerten einer Filiale funktioniert. | | | |
| Fortschrittmessung: Statusschrittmethode (siehe Aktivitäten) | | | |
| Voraussetzungen (Einsatzmittel, Dokumente, Vorleistungen…): Laptop, Editor, MS Teams, grobes Seiten-Layout aus AP 2.2.0, Datensatz von McDonalds Filialen | | | |
| Risiko: Schwer Einschätzbarer Zeitaufwand, wodurch Verzögerungen entstehen. Karte ist essenziell für gesamtes Projekt/Anforderungen. | | Vorgänger: | Nachfolger: AP 4.0.0 |
| Aufwand: 8 PT | Kosten: 1280€  Personalkosten | Dauer: 29 Tage | Anlagen: / |

|  |  |
| --- | --- |
| 13.06.2024  Datum | Gez. Kilian Birkhoven  Unterschrift Arbeitspaketverantwortlicher |