|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | Blatt 1 von 1  Status: Abgeschlossen | |
| Arbeitspaket-Titel: Menüs | | | PSP-Code: 2.2.0 |
| Projektname: BigMap | | Projekt-Nr.: 2024/BM | Datum: 13.06.2024 |
| Aktivitäten:  * Suchfunktion (30%) * Analytics Knopf (50%) * User Interface für Debugging (70%) * Design der Navigationsleiste (100%) | | | Verantwortlich: N. Ettner |
| Beteiligt: K. Birkhoven |
| Start: 09.06.2024 |
| Ende: 01.07.2024 |
| Ziele/Ergebnisse: Übersichtliche und nutzerfreundliche Oberfläche, die das Debugging von Funktionalität und häufig genutzte „nice-to-haves“ bereitstellt. Die Darstellung soll farblich an den Farben der McDonald’s Corporation orientiert sein. | | | |
| Fortschrittmessung: Statusschrittmethode | | | |
| Voraussetzungen (Einsatzmittel, Dokumente, Vorleistungen…): Laptop, Code-Editor, MS Teams | | | |
| Risiko: Dient als Rahmen um das gesamte Projekt, und könnte andere Arbeitspakete verzögern. Ohne wären Anforderungen nicht erfüllt. | | Vorgänger: | Nachfolger: AP 4.0.0 |
| Aufwand: 4 PT | Kosten: 640€  Personalkosten | Dauer: 23 Tage | Anlagen: / |

|  |  |
| --- | --- |
| 13.06.2024  Datum | Gez. Nils Ettner  Unterschrift Arbeitspaketverantwortlicher |