|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | Blatt 1 von 1  Status: In Bearbeitung | |
| Arbeitspaket-Titel: Projektleitung- und Organisation | | | PSP-Code: 1.1.0 |
| Projektname: BigMap | | Projekt-Nr.: 2024/BM | Datum: 11.06.24 |
| Aktivitäten: Projektplanung:   * Erarbeitung der Projektziele mit Entwicklerteam (5%) * Aufsetzen des Projektauftrags, Genehmigung durch Auftraggeber (5%) * Erstellung des Projektablaufplans (5%) * Granulare Projektplanung mit Gantt-Diagramm (15%) * Ressourcenplanung (10%) * Kostenplanung (10%) * Durchführung einer Risikoanalyse (8%) * Durchführung einer Stakeholderanalyse (10%)   Organisation:   * Festlegen und koordinieren der Meetingtermine (10%) * Kommunikation mit dem Auftraggeber (5%) * Erstellen eines Projektstatusberichts (5%) * Planung der Projektabschlussveranstaltung (2%) * Überwachen und Pflegen des Product-Baglogs (10%) | | | Verantwortlich: M. Hasenschwandtner,  Stellv. S. Wehle |
| Beteiligt: S. Wehle |
| Start: 04.06.2024 |
| Ende: 21.07.2024 |
| Ziele/Ergebnisse: | | | |
| Fortschrittmessung: Statusschrittmethode (nach Liste der Aktivitäten) | | | |
| Voraussetzungen (Einsatzmittel, Dokumente, Vorleistungen…): Einsatzmittel: Laptop, MS Excel, MS Word, MS Teams, Typst (Textsatzssystem), Visual Studio Code Dokumente: Vorlagendokumente (siehe AP 1.2.0) | | | |
| Risiko: Siehe Dokument Risikobewertung\_BigMap.pdf | | Vorgänger: / | Nachfolger: / |
| Aufwand: 5 PT | Kosten: 900€ | Dauer: 48 Tage | Anlagen: Risikobewertung\_BigMap.pdf |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.06.24  Datum | Gez. Moritz Hasenschwandtner  Unterschrift Arbeitspaketverantwortlicher |