|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | Blatt 1 von 1  Status: In Bearbeitung | |
| Arbeitspaket-Titel: Analytics | | | PSP-Code: 2.3.0 |
| Projektname: BigMap | | Projekt-Nr.: 2024/BM | Datum: 14.06.2024 |
| Aktivitäten:  * Erstellung Analytics Tab (10%) * SVG Progress Bar (20%) * SVG Star Rating (30%) * Einbinden der SVG Komponenten mit Echtdaten (40%) | | | Verantwortlich: F. Huter |
| Beteiligt: K. Birkhoven |
| Start: 09.06.2024 |
| Ende: 01.07.2024 |
| Ziele/Ergebnisse: Integrierte Analytics Side-bar, die personalisierte User Daten verarbeitet und durch passende UI-Komponenten übersichtlich darstellt. Zu den Daten gehören bspw. die bereits besuchten Filialen und die durchschnittliche Bewertung. Die UI-Komponenten sollen in SVG erstellt werden und mit dem Design-Schema der App zusammen passen. | | | |
| Fortschrittmessung: Statusschrittmethode | | | |
| Voraussetzungen (Einsatzmittel, Dokumente, Vorleistungen…): Laptop, Code-Editor, MS Teams | | | |
| Risiko: Bildet wichtige Funktion zur Übersicht seiner Daten, und könnte andere Arbeitspakete verzögern. | | Vorgänger: | Nachfolger: AP 4.0.0 |
| Aufwand: 8 PT | Kosten: 640€ Personalkosten | Dauer: 23 Tage | Anlagen: / |

|  |  |
| --- | --- |
| 13.06.2024  Datum | Gez. Fabian Huter  Unterschrift Arbeitspaketveratwortlicher |