|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | Blatt 1 von 1  Status: In Bearbeitung | |
| Arbeitspaket-Titel: Projektdokumentation | | | PSP-Code: 1.2.0 |
| Projektname: BigMap | | Projekt-Nr.: 2024/BM | Datum: 12.06.2024 |
| Aktivitäten:  * Pflegen der Offenen Punkte Liste (OPL) (20%) * Dokumentation der Meetings mittels OPL (20%) * Kommunikation der Meetingtermine (5%) * Erstellung und Beschaffen der Vorlagen für Arbeitspaketbeschreibungen, Organigramm, … (10%) * Festhalten der Projektrollen im Organigramm (10%) * Erarbeiten des Projektstrukturplans mit Entwicklerteam (10%) * Erstellung des Projekthandbuch als Gesamtdokument (15%) * Erstellung des Deckblatts des Projekthandbuchs (10%) | | | Verantwortlich: S. Wehle |
| Beteiligt: M. Hasenschwandtner |
| Start: 04.06.2024 |
| Ende: 21.07.2024 |
| Ziele/Ergebnisse: Vollständiges Projekthandbuch erstellt (s. Aktivitäten) | | | |
| Fortschrittmessung: Statusschrittmethode | | | |
| Voraussetzungen (Einsatzmittel, Dokumente, Vorleistungen…): Einsatzmittel: Laptop, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams | | | |
| Risiko: Fehleinschätzung des Arbeitsaufwandes | | Vorgänger: / | Nachfolger: / |
| Aufwand: 3,5 PT | Kosten: 560€ | Dauer: 48 Tage | Anlagen: / |

|  |  |
| --- | --- |
| 12.06.2024  Datum | Gez. Simon Wehle  Unterschrift Arbeitspaketverantwortlicher |